**회의록**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2017-03-21 | |
| 회의장소 | 솔데스크 10층 | |
| 참석자 | 모두 | |
| 주요주제 | 클라이언트 화면 구현, 데이터베이스 설계 | |
| 상세내용 | 내역 | 담당 |
| 데이터베이스 설계: client, team, gathering\_board |  |
| 화면  1. 모집 글 리스트  2. 글 하나 선택하면 상세보기 페이지 |  |
| 원격 저장소 업로드  - 프로젝트 폴더  - 회의록 |  |
| 모임 개설 페이지 |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2017-03-22 | |
| 회의장소 | 솔데스크 10층 | |
| 참석자 | 모두 | |
| 주요주제 | 기능 분담, 화면 페이지 | |
| 상세내용 | 내역 | 담당 |
| 데이터베이스 설계: client, team, gathering\_board |  |
| 화면(이어서)  1. 모집 글 리스트  2. 글 하나 선택하면 상세보기 페이지  - 신청하기  3. 입단하기 등록 양식 페이지 |  |
| 원격 저장소: 스프링 프로젝트로 최신화  깃, 깃허브 사용 익히기 |  |
|  |  |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 회의일시 | 2017-04-03 | |
| 회의장소 | 솔데스크 10층 | |
| 참석자 | 모두 | |
| 주요주제 |  | |
| 상세내용 | 내역 | 담당 |
| 진행 사항  **창열**: 클라이언트 뷰 개발  회원가입 페이지(90%), 회원정보 수정(90%), 모임 개설 페이지(90%)  **태성:** 클라이언트 뷰 개발  신청 현황 및 선수 선택(70%), 팀 생성 게시판(0%), 입단 신청 페이지(0%),  포메이션 문제  캐러셀로 할지, 인터넷 참고했던 걸로 할지?(같이 고민)  **상호:** 클라이언트 뷰 개발  로그인 페이지(90%), 선수모집 게시판(90%), 모집 상세 페이지  **창호**: 클라이언트 뷰 개발  방 목록 보기(30%) |  |
|  |  |
| 해야 할 것  1. 만든 페이지들 연결  2. 포메이션 문제 토의  3. 기능 별로 페이지 분담 |  |
|  |  |